Tecnologia da Informação - Documentação

ProjetoCrab

Sistemas Inteligentes de Monitoramento de armazém - SIMA

São Paulo

Fevereiro, 2026

Sumário

Sumário	1

1 CONTEXTO	2

2. OBJETIVO	3

3 JUSTIFICATIVA	4

4. ESCOPO	5

4.1 Descrição Resumida do Projeto	6

4.2 Produtos e Entregáveis do Projeto	7

4.3 Limites e Restrições do Projeto	7

4.4 Resultados Esperados	8

4.5 Macro Cronograma	8

4.6 Partes Interessadas	8

4.7 Recursos Necessários	8

4.8 Riscos do Projeto	8

4.9. Premissas	8

5. Restrições	8

6. Descrição da solução proposta	8

7. Justificativa da escolha da solução	8

# 1 CONTEXTO

O setor logístico tem passado por profundas transformações nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo crescimento e pela necessidade de entregas cada vez mais rápidas e eficientes. Centros de distribuição e armazéns passaram a desempenhar um papel estratégico dentro da cadeia de suprimentos, sendo responsáveis pelo armazenamento, organização e movimentação de mercadorias em larga escala.

O comércio logístico brasileiro apresentou crescimento significativo na última década. O aumento do volume de resultou em maior movimentação de produtos dentro de centros logísticos, exigindo sistemas cada vez mais eficientes para o controle de estoques e rastreamento de mercadorias.

De acordo com o relatório da revista Buildings, O mercado logístico brasileiro atingiu um marco inédito no segundo trimestre de 2025, superando os 40 milhões de metros quadrados de estoque total. Esse resultado consolida o setor como um dos mais dinâmicos da economia nacional.

Esse aumento no fluxo de mercadorias gera novos desafios para empresas que precisam gerenciar grandes volumes de pallets dentro de armazéns e centros de distribuição. A gestão manual ou parcialmente automatizada pode resultar em divergências entre o estoque físico e o estoque registrado nos sistemas, além de dificultar a rastreabilidade dos produtos.

# 2. OBJETIVO

O projeto SIMA (Sistema Inteligente de Monitoramento de Armazém) tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica capaz de monitorar automaticamente a movimentação de pallets em armazéns de atacadistas, por meio da utilização de sensores de bloqueio.

A proposta consiste em identificar, em tempo real, a entrada e saída de mercadorias em pontos estratégicos do ambiente logístico, registrando essas movimentações de forma automática e armazenando os dados em um sistema integrado.

O sistema será composto por sensores responsáveis pela detecção da passagem dos produtos, um microcontrolador para processamento dos dados coletados, uma API para comunicação entre os componentes e um sistema web para visualização das informações por meio de dashboards.

A implementação do SIMA busca reduzir falhas associadas ao controle manual de estoque, aumentar a precisão dos registros de movimentação de pallets e melhorar a rastreabilidade dos produtos armazenados.

Além disso, o projeto tem como meta validar, em ambiente acadêmico, a viabilidade de uma solução de monitoramento automatizado aplicada à logística, demonstrando como tecnologias simples e de baixo custo podem contribuir para a melhoria da eficiência operacional em processos de armazenagem.

Por fim, o sistema visa fornecer suporte à tomada de decisão por meio da disponibilização de dados em tempo real, permitindo maior controle sobre o fluxo de mercadorias e contribuindo para a redução de perdas e inconsistências no estoque.

# 3 JUSTIFICATIVA

A gestão eficiente de estoques é um dos principais fatores que impactam a competitividade das empresas no setor logístico. A falta de controle preciso sobre a movimentação de pallets pode gerar perdas financeiras, extravios de mercadorias e inconsistências nos registros de estoque.

Problemas relacionados ao controle de estoque podem representar até 10% de perdas no valor total armazenado, dependendo do nível de organização e automação das operações logísticas.

Entre as principais causas dessas perdas destacam-se:

- Erros humanos no registro de entrada e saída dos pallets

- Falhas nos processos de conferência de estoque

- Extravio de mercadorias durante movimentações internas

- Falta de rastreabilidade adequada dos pallets

# 4. ESCOPO

## 4.1 Descrição Resumida do Projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver o SIMA (Sistema Inteligente de Monitoramento de Armazém), uma solução tecnológica voltada para o monitoramento automatizado da movimentação de pallets em ambientes logísticos, como armazéns e centros de distribuição, permitindo que o cliente tenha maior controle de seu estoque por meio da utilização de sensores de bloqueio.

A solução propõe a implementação de sensores capazes de identificar automaticamente a entrada e saída de pallets em pontos estratégicos do armazém, possibilitando o registro das movimentações em tempo real, sem a necessidade de processos manuais ou conferências constantes.

Diferentemente de soluções complexas e de alto custo, o projeto busca oferecer uma alternativa acessível, utilizando microcontroladores e sensores simples, permitindo a coleta de dados de forma eficiente e com baixo custo de implantação.

Além do hardware responsável pela captura de dados, será desenvolvido um sistema web integrado, responsável pela visualização e análise das informações logísticas dos dados que serão armazenados no banco de dados. Esse sistema permitirá o acompanhamento das movimentações de estoque, identificação de possíveis inconsistências e apoio à tomada de decisão.

O projeto tem como finalidade promover a digitalização do controle de estoque, alinhando operações logísticas aos conceitos de transformação digital e automação, contribuindo para maior eficiência operacional e redução de perdas.

## 4.2 Produtos e Entregáveis do Projeto

Ao final do projeto serão entregues:

O desenvolvimento de um sistema web com funcionalidades essenciais para o controle de estoque, contendo:

- Cadastro e login de usuários

- Página inicial com visão geral do sistema

- Página de dashboards com indicadores de movimentação

- Página de registros de movimentação de pallets

- Página para registro de ocorrências no estoque

O sistema será desenvolvido para acesso via navegador, com foco em ambiente desktop e compatibilidade com navegadores como Google Chrome.

Também será realizada a criação de um banco de dados contendo:

- Tabela de usuários (nome, e-mail e senha)

- Tabela de registros de movimentação (data, horário e tipo de movimentação)

- Tabela de ocorrências (data, hora, descrição e responsável)

Além disso, serão entregues:

- Integração do sensor com o sistema por meio de API

- Comunicação entre banco de dados e sistema web

- Registro automático das movimentações com data e horário

- Histórico completo das movimentações e ocorrências

- Visualização de dados por meio de gráficos e dashboards

## 4.3 Limites e Restrições do Projeto

Estão inclusos no escopo os seguintes itens:

- Monitoramento da movimentação de produtos em pontos específicos do armazém

- Identificação automática de entrada e saída por meio de sensores

- Plataforma web para visualização dos dados

- Armazenamento das informações em banco de dados

- Integração entre sensor, API e sistema

Não estão inclusos no escopo os seguintes itens:

- Monitoramento de itens muito pequenos em grandes quantidades

- Controle de produtos dentro de caixas fechadas

- Implementação de aplicativo mobile

- Monitoramento de múltiplos armazéns simultaneamente

## 4.4 Resultados Esperados

Com a implementação do projeto SIMA, espera-se reduzir significativamente os erros relacionados ao controle manual de estoque, proporcionando maior precisão e confiabilidade nos registros de movimentação.

A solução permitirá o monitoramento em tempo real da entrada e saída de pallets, oferecendo maior visibilidade sobre o funcionamento do estoque e facilitando o acompanhamento das operações logísticas.

Além disso, o sistema contribuirá para a identificação de inconsistências, perdas e falhas no controle de mercadorias, permitindo que ações corretivas sejam tomadas de forma mais rápida e eficiente.

A coleta automatizada de dados proporcionará maior integridade das informações, eliminando falhas causadas por registros manuais e aumentando a confiabilidade dos dados utilizados na gestão.

Como consequência, espera-se uma melhoria significativa na organização do estoque, na rastreabilidade dos pallets e na tomada de decisões, uma vez que as informações estarão disponíveis em tempo real.

Por fim, o projeto promove a digitalização do controle logístico por meio de uma solução acessível e de baixo custo, permitindo que empresas modernizem seus processos sem a necessidade de grandes investimentos, alinhando-se aos conceitos de logística inteligente e transformação digital.

## 4.5 Macro Cronograma

| Etapa | Duração Estimada |
| --- | --- |
| Documentação | 5 Dias |
| Script do Banco de Dados | 3 Dias |
| Calculadora Financeira | 4 Dias |
| Virtual Machine | 1 Dia |
| Prototipação do Projeto | 5 Dias |

## 4.6 Partes Interessadas

| Parte interessada | Papel no Projeto | Responsabilidade Principal |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Aprovação do Projeto | Comunicar necessidades |
| Gestor do Projeto | Liderança | Planejamento e acompanhamento de entregas |
| Analista de Sistemas | Desenvolvimento | Desenvolvimento e testes |
| Analista de Negócios | Comunicação com o cliente | Levantamento de Requisitos |
| TI Corporativo | Suporte técnico e Infraestrutura | Apoio, monitoramento e implementação do sistema |

## 4.7 Recursos Necessários

| Recurso | Nome | Carga Horaria |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvedor Front-End. | Julia/Paulo | 40 horas |
| Desenvolvedor Back-End. | Gustavo/Gabriel Agamenom | 60 horas |
| DBA | Rafael,Matheus | 20 horas |
| Gestor do Projeto | N/D | 60 horas |
| Ferramentas de Gestão | Trello | 20 horas |

## 4.8 Riscos do Projeto

  - Instabilidade de conexão de rede para envio dos dados

  - Falhas na leitura dos sensores

  - Posicionamento inadequado dos sensores

  - Interferências físicas no ambiente do armazém

## 4.9. Premissas

Para o desenvolvimento e funcionamento adequado do sistema SIMA (Sistema Inteligente de Monitoramento de Armazém), são consideradas as seguintes premissas:

• Ambiente onde o sistema será implementado possuirá estrutura básica para instalação dos sensores, como pontos de fixação e acesso à energia elétrica;

•  Local contará com espaço físico organizado que permita a instalação dos dispositivos sem interferência nas operações;

•  Os pallets armazenados possuirão posições fixas ou pré-definidas dentro do ambiente logístico;

•  O fluxo de entrada e saída de mercadorias ocorrerá por pontos específicos (ex: corredores ou entradas controladas), permitindo o monitoramento pelos sensores;

•  Os itens monitorados terão dimensões compatíveis com a detecção pelos sensores utilizados no projeto;

•  Os pallets não serão excessivamente pequenos ou de difícil detecção (como itens muito leves ou transparentes, dependendo do sensor);

## 5. Restrições

O desenvolvimento do sistema SIMA (Sistema Inteligente de Monitoramento de Armazém) está sujeito a algumas limitações que podem impactar sua implementação, funcionamento e expansão.

• O sistema pode apresentar dificuldades no monitoramento de itens muito pequenos ou armazenados em grandes quantidades dentro de caixas, como parafusos ou peças unitárias;

• A detecção depende da passagem física dos itens pelos sensores, podendo não registrar corretamente movimentações internas dentro de caixas ou agrupamentos;

• O uso de sensores de bloqueio pode apresentar limitações de precisão dependendo do posicionamento e do ambiente;

• Interferências externas (iluminação, posicionamento incorreto ou obstáculos) podem afetar a eficiência da detecção;

## 6. Descrição da solução proposta

O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema baseado em sensores de bloqueio inteligente, com o objetivo de identificar automaticamente a movimentação de itens dentro de um ambiente de estoque.

A solução consiste na utilização de sensores posicionados em pontos estratégicos do armazém, capazes de detectar a passagem de produtos. Sempre que um item atravessar a área monitorada, o sistema registrará essa movimentação, gerando dados que poderão ser armazenados e analisados posteriormente.

Esse processo permite a criação de um histórico de movimentações, contribuindo para um controle mais preciso do estoque e reduzindo a dependência de registros manuais.

## 7. Justificativa da escolha da solução

A escolha dessa abordagem se deve às dificuldades enfrentadas por empresas logísticas no controle e organização de seus estoques.

Ambientes com grande volume de produtos e alta frequência de movimentações tornam o controle manual ineficiente e suscetível a erros. Isso pode gerar perdas financeiras, inconsistências nos registros e dificuldades na rastreabilidade dos itens.

Com a utilização de sensores inteligentes, torna-se possível automatizar o processo de monitoramento, aumentando a confiabilidade das informações e melhorando a eficiência operacional.